ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales:  Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31041  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de colectores Aluvionales Urbanos: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal

y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C73534 C73535 C73536 C73537 FIN 149: Corresponde a la Obra: “Presa Chacras de Coria y Obras complementarias”, de las que se iniciarán en el presente ejercicio las siguientes: “Construcción Presa Sosa y Colectora Sosa” (C73534), “Trasvase Los Papagayos/ Frías” (C73535),  “Colector Blanco Encalada II”(C73536) y Presa y colector Chacras de Coria y Trasvase cuenca Maure/Papagayos”(C73537).  Obra en proyecto.

. UGC C73538 FIN 0:  Corresponde a la Obra: “Proyecto márgenes Arroyo El Salado . II Etapa”.  Obra en proyecto.

. UGC C73539 FIN 0:  Corresponde a la Obra: “Sistematización Bº Anhelos del Sol – E.Bustos – San Carlos”.  Obra en proyecto.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

.UGC C35255 FIN 0: Corresponde a la Obra: “Reencauzamiento y control de erosión Arroyo Las Tunas”. Obra adjudicada. En ejecución, avance programado para el presente ejercicio del 70%.

.UGC C31040 FIN 248: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Canal Pescara”. Avance programado para el presente ejercicio del 50%.

.UGC 31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Avance programado para el presente ejercicio del 80%.

. UGC C31234 FIN 103:  Corresponde a la Obra: “Reparación y mantenimiento de la Presa El Carrizal”.

Avance programado para el presente ejercicio del 80%.

. UGC C31231 FIN 103: Corresponde a Obra: “Estudio y Construcción Canal Marginal Río Atuel (otros costos). Obra en proyecto.

.UGC 31225 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Defensas marginales en ríos y control de crecidas aluvionales””. Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31284  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia”,  avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 70%.

. UGC C31286  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Hijuela La Española - Impermeabilización”. Obra adjudicada en 2017, avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 60%.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Dr.Bosch Construcción Reservorio Regulador”. Obra adjudicada en 2017, avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 60%.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 4er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

C30916 512 01 00:    En Ejecución al  99.80%

-	C30877 512 01 00:	Obra Base En Ejecución al 85.36%.

C30877 512 01 00:    Corresponde a la Contratación Directa N° 1 Terminado

C30877 512 01 00:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2 Terminado

-	C30898 512 01 00:	Paralizada  al 98,83%.

-	C30971 512 01 00:	Terminada

-	C30971 512 01 00:	En Ejecución al 91.36 (Corresponde a la Etapa II).

-	C30971 512 01 00:	En Ejecución al 79.88% (Corresponde a la Etapa III).

-	C31010 512 01 00:	Paralizada al 98,74%.

-	C30891 512 01 00:	Paralizada al 97.35%.

-	C35257 512 01 00:	En Ejecución al 98.21% (Corresponde a Ob. Viales + C.D.N°1 + Adic. N° 1).

-	C35257 512 01 00:	Terminada (Corresponde a Iluminación).

-	C35344 512 01 00:	En Ejecución al 62.63%.

-	C73459 512 01 00:	En Ejecución al 99%.

-	C73461 512 01 00:	En Ejecución al 91.88%.

-	C73478 512 01 00:	En Ejecución al 35.47%.

-	C73525 512 01 00:	Terminada

-	C73520 512 01 00:	En Ejecución al 38.77%.

-	C73445 512 01 00:	En Ejecución al 32.54%.

-	C35346 512 01 00:	Paralizada  al 97.52%.

-	C35345 512 01 00:	Paralizada  al 45%.

-	C73499 512 01 00:	En Ejecución al 24.57%.

-	C30958 512 01 248:	Paralizada al 93,03%.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 10.87% Paralizada.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 33.54% Paralizada.

-	C30974 512 01 248:	Paralizada al 98.36 %.

-	C30990 512 01 248:	En Ejecución al 30.82%.

-	C30933 512 01 248:	En Ejecución al 89.74 %.

- C30933 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 1 al 98 %.

-	C30910 512 01 248:	Paralizada al 98,98 %.

-	C31012 512 01 248:	En Ejecución al 89.83 %.

-	C30873 512 01 248:	En Ejecución al 41.02 %.

-	C35321 512 01 248:	En Ejecución al 87.99%.

- C30901 512 01 248: En Ejecución al 92.06%.

- C30979 512 01 248: En Ejecución al 99.87%.

- C30961 512 01 248: En Ejecución al 70.83%.

- C30989 512 01 248: En Ejecución al 40.99%.

Dirección de proyectos y Licitaciones

-Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 4to trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido 52% y 27 % más respectivamente de lo previsto en la programación para el trimestre, habiendo logrado una ejecución anual del 79% y de 87% respectivamente

En la Partida de Convenios (41302) se canceló la totalidad de la deuda del convenio con INA, representando un 80% de la ejecución anual de acuerdo a las partidas asignadas

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se ha consumido por encima de lo proyectado, de acuerdo a los aumentos autorizados por el Sr. Gobernador. Esto ha permitido ejecutar en el año un 99% de las partidas asignadas.

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 96% de lo proyectado dentro del cuarto trimestre, a falta de presentación de las facturas correspondientes a devengar por parte de los locadores

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que se realizó un aumento de partidas a fin de hacer frente a la compra de calefactores para edificios escolares ejecutando un 94% de las mismas

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales presenta un votado de  $  292.546.737,55; de los cuales $ 35.000.000 fueron prestados al Ministerio. Se ha ejecutado el 126% de lo proyectado dado el avance de las obras. A nivel anual la ejecución supera el 80% de las partidas asignadas

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado de $   148.518.773,00, se ha ejecutado un 59% de los parámetros estimados. Esto implica que a nivel anual se ha logrado ejecutar un 93% de las partidas asignadas

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) el votado de $  5.658.256,00, se ejecutado solamente un 18% de lo proyectado para el trimestre

Financiamiento 149

La Partida Obra Pública (51201 149) el votado de $  37.297.000,00, no ha sido tramitado por la dirección correspondiente, por lo tanto no está disponible para ser utilizado

Financiamiento 327

La Partida Obra Pública (51201 327) el remanente del presente financiamiento fue incorporado a rentas generales quedando un saldo de $ 50.000,00 sin ejecutar

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 53.243,75 para bienes corrientes (41201)

$ 54.415,00 para servicios corrientes (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 19.345,50 obra pública (51201)

Siendo la ejecución del 4º trimestre 2018

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN.

$ 9.714,00    para bienes corrientes

$ 5.350,00    para servicios corrientes

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0,00 obra pública (51201)